TeamPulse 可行性研究报告

团队协作与物联网考勤平台 · 立项与方案论证

评估维度：技术 / 经济 / 操作 / 进度 / 风险

结论：可行，且已完成实施（线上运行于腾讯云 4C4G）

文档版本 v1.0

# 1　项目背景与问题定义

本项目起点是一个团队实训遗留的「今日事」系统：功能骨架在，但存在数据模型混乱、权限只是一个 role 字符串、无审计、无测试、无部署脚本等问题，无法支撑真实企业场景。

## 1.1　需要解决的问题

| 问题 | 现状 | 不解决的后果 |
| --- | --- | --- |
| 权限不可配 | user.role 只有 admin/member 两个值 | 无法表达人事/经理/审计等真实岗位 |
| 考勤靠手工 | Excel 登记，无法追溯 | 代打卡、争议无法举证 |
| 数据无留痕 | 写操作不记录操作人与时间 | 出问题查不到谁改的 |
| 不可观测 | 只有 print 日志 | 线上故障只能靠用户反馈 |
| 不可部署 | 手工建库、手工启动 | 换台机器就起不来 |

## 1.2　拟建系统

TeamPulse：团队协作（日程/看板/日志/评论）+ 物联网考勤（ESP32 读卡 → MQTT/HTTP 上报 → 服务端验签与判定）+ RBAC 权限（6 角色 22 权限点）+ 审计与可观测，单机容器化部署。

# 2　技术可行性

| 技术点 | 选型 | 成熟度 | 本项目已验证的事实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.2.4 + Java 17 | LTS，生态成熟 | 编译通过、线上运行 5 容器 healthy |
| 持久层 | MyBatis-Plus 3.5.7 + MySQL 8.0 | 主流组合 | 21 表、V1~V8 迁移全部成功 |
| 认证授权 | Spring Security 6 + jjwt + 方法级注解 | 标准方案 | 6 角色 × 关键端点权限矩阵实测通过 |
| 缓存 | Redis 7（nonce 防重放） | 成熟 | SET NX 生效；不可用时降级本地缓存 |
| 消息 | Mosquitto 2（MQTT） | 轻量、ESP32 生态常用 | 后端以 teampulse-backend-1 稳定接入 |
| 前端 | Vue 3 + Vite 7 + Element Plus 2.14 | 主流 | 37 页面构建通过，2362 模块 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 成熟 | 腾讯云一次部署成功（构建 295s、启动 40s） |
| 可观测 | Micrometer + Prometheus + Grafana | 成熟 | 指标抓取成功、看板自动加载 |

结论：全部采用主流成熟组件，无自研底层；单机即可跑通，技术风险低。

# 3　经济可行性

## 3.1　成本核算（以运行 12 个月计）

| 项目 | 规格 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 腾讯云轻量 4C4G / 40G | 约 ¥60~100 / 月 | 本项目实际在用 |
| 域名 | .com / .cn | 约 ¥50~80 / 年 | 可选；IP 直连也能演示 |
| HTTPS 证书 | Let's Encrypt | ¥0 | certbot 自动续期 |
| 软件栈 | Spring Boot / Vue / MySQL / Redis / Mosquitto / Prometheus | ¥0 | 全部开源 |
| 开发人力 | 1 人 × 12 周 | 机会成本 | 本项目由开发者本人承担 |
| 硬件（可选） | ESP32 + RC522 读卡器 | 约 ¥60~150 | 无硬件时用官方模拟器验证链路 |

## 3.2　收益

替代 Excel 手工登记：打卡数据自动入库、可追溯、可统计。

权限与审计可配：满足「人事管人、经理管部门、审计只读」的真实分工。

单人可维护：整套系统一套 compose 起停，运维成本接近 0。

可复用：RBAC、审计、验签、容器化四块能力可直接迁移到其他项目。

结论：以每月百元级成本获得一套可演示、可运维的企业级系统，经济上可行。

# 4　操作可行性

| 使用者 | 使用方式 | 学习成本 |
| --- | --- | --- |
| 普通员工 | 浏览器打开首页 → 登录 → 我的考勤/日程/日志 | 低（界面即用，无需安装） |
| 部门经理/负责人 | 管理端：部门打卡、日程、看板、补卡审批 | 低（菜单按权限自动裁剪） |
| 人事 | 考勤规则、设备、补卡审批、公司概览 | 中（需理解规则与审批流） |
| 系统管理员 | 用户、团队、权限、设备、敏感词 | 中（需理解 RBAC） |
| 运维（开发者本人） | SSH + docker compose + 部署脚本 | 中（有手册可照做） |

结论：Web 免安装、权限内界面自动收敛，操作门槛低。

# 5　进度可行性

| 阶段 | 内容 | 计划周数 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研与设计 | 旧系统梳理、数据模型、权限设计 | 2 周 | 已完成 |
| 后端重建 | 21 表迁移、协作域 + 考勤域接口 | 4 周 | 已完成 |
| 前端重建 | 37 页面、权限收敛、日历与图表 | 3 周 | 已完成 |
| 物联网接入 | 固件、MQTT/HTTP 双通道、验签与幂等 | 1.5 周 | 已完成（模拟器验证） |
| 质量与部署 | 三层测试、压测、监控、容器化上云 | 1.5 周 | 已完成 |

# 6　风险分析

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单人开发，知识集中（bus factor=1） | 高 | 高 | 文档齐全（本套 10 份文档 + 交接文档）、代码注释完整 |
| 云上依赖外网（GitHub / Docker Hub） | 高 | 中 | 镜像源（腾讯云内网加速）、本地打包推送通道 |
| 无真实硬件，固件未上板 | 中 | 中 | 模拟器覆盖链路；采购硬件后补一次端到端 |
| MQTT 明文暴露公网 | 中 | 中 | 密码认证 + 建议收敛来源 IP；后续升级 8883 TLS |
| 单机故障 | 低 | 高 | 备份脚本 + 恢复演练；后续可加只读从库 |

# 7　结论

技术：全部主流成熟组件，已验证可运行，风险低。

经济：每月百元级，开源零授权费用，收益明确。

操作：Web 免安装，权限内界面自动裁剪，学习成本低。

进度：12 周内可完成，实际已按期交付并上线。

综上：本项目可行，建议实施——事实上已完成实施，线上地址 http://81.70.102.116/。